## Slide 1
AI
智能体迭代
高中作业智能体
迭代需求 · 深度讲解
聚焦新高考题型 × 前沿情境 × 多层防幻觉
一线教师需求挖掘 · 四维度梳理
2026.09

## Slide 2
目录 / CONTENTS
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
四个维度,系统梳理需求全貌
从客户目标到项目定义,层层拆解本次迭代
01
目标
客户想解决什么?最终想得到什么?
02
现状
业务现在怎么运转?增长卡在哪里?
03
边界
哪些已确定?哪些仍可调整?
04
定义项目
本次需要回答哪些核心问题?
2 / 10

## Slide 3
01 · 目标
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
客户想解决什么?最终想得到什么?
核心目标:打造能精准匹配最新高考考向、紧扣前沿热点的高中智能出题工具
题
题型层面
紧跟新高考改革,告别教辅老旧与题干过长
效
教研提效
缓解高三组卷负担,替代传统印卷流水线
新
情境创新
融入量子点、航天燃料等高深背景
质
质量保障
科学性错误率 < 5%,多层校验闭环
最终交付: 面向高三的 “AI 命题 → 学科专家审核 → 老师编辑下发” 闭环工具
3 / 10

## Slide 4
02 · 现状
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
业务现在怎么运转?增长卡在哪里?
环节 | 当前现状 | 卡点
题源 | 教辅 + 教研经验命题 | 难以匹配最新高考考向,看起来新、做起来旧
情境素材 | 传统学科情境为主 | 缺少量子点、航天燃料等高深背景
出题流程 | 人工命题 + 印刷下发 | 周期长,新热点响应滞后
知识库 | AI + 通用百科 | 缺乏高校论文与期刊结构化拆解
审核机制 | 老师人工把关 | 缺分层防线,科学性错误频发
增长瓶颈: 题型滞后 × 情境陈旧 × 审核单一 = 试卷 “质” 与 “速” 难以兼得
4 / 10

## Slide 5
03 · 边界
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
哪些已确定?哪些仍可调整?
已确定(刚需)
服务场景:锁定高中、高三出题
题型:紧跟最新高考题型与改革方向
素材:科技论文 / 教育期刊 / 时事 / 政策
审核:硬校验 + DeepEval + 老师人工 ≥90%
老师可在结果上直接编辑作业
仍可调整
前端交互:单页分步 vs 多步向导
知识库更新节奏:月 / 半月 / 即时
DeepEval 规则权重与学科适配
5% 人工调整的具体范围界定
分步生成的颗粒度与可中断编辑
高深背景的“降维”标准
✓ 确定项定义产品形态的“硬约束” ⚙ 可调整项为后续迭代保留灵活空间
5 / 10

## Slide 6
04 · 定义项目
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
本次到底需要回答哪些问题?
Q1
新题型生成
如何稳定生成新高考改革题型?
衡量:命中率 / 覆盖率
Q2
前沿情境降维
如何把高深背景转化为可理解情境?
衡量:新颖度 / 可读性
Q3
素材库构建
四大来源如何结构化整合?
衡量:覆盖度 / 更新频率
Q4
专家参与机制
学科专家如何拆解与维护知识库?
衡量:拆解量 / 维护成本
Q5
防幻觉校验
如何设计多层校验闭环?
衡量:错误率 / 覆盖率≥90%
Q6
分步生成
如何降低等待并支持就地编辑?
衡量:等待时长 / 编辑率
6 个问题构成本次迭代的“命题-审核-编辑”全链路闭环
6 / 10

## Slide 7
痛点聚焦
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
三大核心痛点:为什么必须迭代?
01
旧
题型滞后
教辅题目老旧,题干过长,新高考题型跟不上,学生抵触情绪大
02
浅
情境陈旧
缺乏量子点、航天燃料等高深背景,学生面对高考真题容易“破防”
03
险
审核单一
完全依赖老师人工把关,缺分层校验,科学性错误频发难根除
三大痛点叠加 → 试卷 “质” 与 “速” 难以兼得
7 / 10

## Slide 8
落地路径
高中作业智能体迭代 · 需求讲解
迭代优先级:P0 → P1 → P2
P0
Phase 1 · 核心质量
防幻觉 + 新题型
Q5 多层校验闭环
Q1 新高考题型生成
硬校验 + DeepEval + 人工
P1
Phase 2 · 内容创新
情境 + 素材库
Q2 前沿情境降维
Q3 四大来源素材库
高深背景高中化
P2
Phase 3 · 体验闭环
专家机制 + 编辑体验
Q4 学科专家介入
Q6 分步生成 + 编辑
知识库持续维护
→
策略: 先用 P0 守住质量底线,再用 P1 拉开内容差异化,最后用 P2 收口编辑体验
8 / 10

## Slide 9
一句话结论
CONCLUSIONS
把 “AI 出题工具” 从 通用组卷器 升级为 前沿情境 × 新高考题型 × 多层防幻觉 的一体化智能命题平台
1 套前沿素材库
1 套题型生成引擎
1 套质检闭环

## Slide 10
THANK YOU
感谢聆听 · 期待共建
下一步:PRD 撰写 · Roadmap 拆解 · 试点学科选择
高中作业智能体迭代项目 · 2026.09